**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2018 год**

Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 13.09.2017 № 19.

Ответственный исполнитель – Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Цель муниципальной программы:

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год составил

3599,4 тыс.руб.

Сведения о внесенных изменениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | МНПА | Дата принятия | Номер | Изменение |
| 1 | Постановление Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 04.12.2018 | № 23 | Корректировка названия муниципальной программы |
| 2 | Постановление Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 21.06.2018 | №12 | Корректировка финансирования |

Сведения о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в д. Плоское | 0,0 | Местный бюджет | Доведение транспортно-эксплуатационнных  показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения до нормативных  требований к транспортно-эксплуатационным показателям. | Не исполнено |

Сведения о полноте использования денежных средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2018 тыс.руб. | |  |
| план | факт |  | |
| Бюджет Прудковского сельского поселения, средства дорожного фонда | 3599,4 | 3599,4 |

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2018 год Администрацией Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области достигнуты.

Денежные средства были освоены в полном объеме на выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в д. Плоское Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области. Муниципальную программу считаем эффективной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».