**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2020 год**

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 16.05.2014 № 15.

Ответственный исполнитель – Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цель муниципальной программы:**

- обеспечение проведения капитального ремонта жилого фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в жилом фонде;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

– использование эффективных технических решений и современных качественных материалов при проведении капитального ремонта;

– обеспечение комплексности при проведении капитального ремонта.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2020 год составил 327,97 тыс. рублей

Сведения о внесенных изменениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | МНПА | Дата принятия | Номер | Изменение |
| 1 | Постановление Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 25.12.2020 | № 63 | Актуализация муниципальной программы на 2021 год |

Сведения о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уплата обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, как собственник муниципального жилого фонда | 327,97 | Местный бюджет |  | Исполнено |

Сведения о полноте использования денежных средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2020 тыс.руб. | |  |
| план | факт |  | |
| Бюджет Прудковского сельского поселения | 327,97 | 327,97 |

В целях реализации муниципальной программы за 2020 год Администрацией Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области:

- обеспечивалась сохранность многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- приведение жилого фонда, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 г.**

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Программу эффективной.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено 327,97 тыс. руб. из местного бюджета. Все средства освоены, перераспределение денежных средств не производилось.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».