**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2019 гг. Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2018 год**

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2019 гг. Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 07.07.2016 № 36.

Ответственный исполнитель – Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Цели муниципальной программы:

- - Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения.

- Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

1. Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении (кВт·ч).
2. Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении (Гкал).
3. Снижение потребления воды в натуральном выражении (м3).
4. Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3).
5. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (л).
6. Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %.
7. Удельный объем автотранспорта стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %.
8. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт\*ч/м2).
9. Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Гкал/м2).
10. Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.).
11. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.).

Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (кВт\*ч/м2). Объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год составил 0,0 тыс.рублей.

Сведения о внесенных изменениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | МНПА | Дата принятия | Номер | Изменение |
| 1 | Постановление Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | [19.10.2018](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/postanovlenie-14-ot-19-10-2018g-o-vnesenii-izmenenij-programmy-energosberezheniya-2016-19g.doc) | №14 | Корректировка названия муниципальной программы |

Сведения о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | 0,0 | Финансирование не требуется |  | исполнено |

Сведения о полноте использования денежных средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2018 тыс.руб. | |  |
| план | факт |  | |
| Бюджет Прудковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |

В целях реализации муниципальной программы за 2018 год Администрацией Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области:

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году из местного бюджета денежные средства не выделялись.

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Программу недостаточно эффективной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».