**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»** **за 2020 год.**

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 21.10.2011 № 26а.

Ответственный исполнитель – Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

 **Цель муниципальной программы:**

 – приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

 – обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

 – повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

**Целевые показатели реализации муниципальной программы:**

 – повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

 – развитие системы коммунальной инфраструктуры по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области;

 – разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

 – выполнение инженерно-кадастровых работ на объектах коммунальной инфраструктуры (техническая инвентаризация, подготовка технических планов и межевание земельных участков.

 – повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

 – обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство;

 – определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

 – обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

 – привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

 – проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 г.**

Объем ассигнований муниципальной программы на 2020 год составил 0 тыс. рублей, так как программные мероприятия муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» в 2020 году не предусматривались.

Изменений в муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на период 2021 года не вносилось, в связи с окончанием срока действия программы. Принято решение о разработке программы на плановый период 2021-2025 годов.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о полноте использования денежных средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2018 тыс.руб. |  |
| план | факт |  |  |  |  |
| Бюджет Прудковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |

В целях реализации муниципальной программы за 2018 год Администрацией Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области:

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Программу не эффективной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».