# ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Прудковского сельского поселения

## Починковского района Смоленской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2011г.                                                                        № 26а

д. Прудки

Об   утверждении    Программы

комплексного  развития   систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального     образования

Прудковского              сельского

поселения            Починковского

района Смоленской  области  на

2012-2020 годы

В целях выполнения п. 2 поручений Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 17 марта 2011 года № Пр-701 и соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 36; № 52, ст. 5597; 2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6450; 2010, № 27, ст. 3436; № 31, ст. 4160; ст. 4206) Администрация муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2010-2012 годы согласно приложению.

2. Контроль оставляю за собой.

Глава Администрации

муниципального образования

Прудковского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                           С.В. Якушев

|  | Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от « ___ » ________ 2011 года № ___ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРУДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2012-2020 ГОДЫ

# д. Прудки 2011 год

# Паспорт
 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2012 – 2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2012 – 2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Координатор Программы | Отдел градостроительной деятельности, транспорта связи и ЖКХ при Администрациии «Починковский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства; - строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов; - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - повышение эффективности функционирования коммунальных систем; - развитие системы коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство; - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2020 годы. Программа реализуется в три этапа: в том числе 1 этап – 2012-2014 года; 2 этап – 2015-2017 годы; 3 этап – 2018-2020 годы |
| Объем и источники финансирования и возврат финансовых средств Программы | Общий объем финансирования Программы всего – 30838,0 тыс.. руб. в том числе: средства федерального бюджета – 15311,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 13672,8 тыс. рублей; средства муниципального бюджета – 1613,8 тыс. рублей; внебюджетные источники - 240,0 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции, средства предприятий коммунального комплекса, средства собственников жилых помещений и другие источники. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования Прудковского сельского поселения П очинковского района Смоленской области |

#### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области расположено в центральной части Смоленской области, на территории поселения размещено11населенных пунктов.

Административным центром муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области является деревня Прудки. По окраине муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области проходит  федеральная дорога, расстояние  до областного центра города Смоленск  –45 км.

Основная отрасль производства в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области – сельское хозяйство.

1.2. Развитие жилищного фонда

Жилищный фонд и обеспеченность его коммунальными услугами   муниципального образования  Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области в целом по состоянию на 01.01.2011 год показан в таблице 1.

Согласно прогнозам численность населения муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области к 2015 году сократится на 134 жителей и составит 2709 жителей (табл.2).

### В связи с тем, что в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области высокая степень износа жилого фонда, в период с 2010 по 2015 годы в поселение планируется построить  и ввести в эксплуатацию дополнительно  900 кв. метров жилья (табл.3). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2011 года размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 составляет 24,63 кв. м.

Поэтому,  несмотря на то, что прогнозируется сокращение числа жителей, данный показатель с учетом естественной убыли жилфонда и вводом нового жилья увеличится  на 1 человека (табл. 5).

С вводом жилья потребуется дополнительно увеличить коммунальную инфраструктуру (табл. 4). На период 2016-2020 года программа будет скорректирована дополнительно.

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в муниципальном образовании  «Починковский район» Смоленской области по состоянию на 01.01.2011 год

Табл.1.

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные дома | отопление | горячее водоснабжение | водопровод | канализация | газом (сетевым, сжиженным) |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | всего | в том числе централизованное | всего | в том числе централизованное | всего | в том числе централизованным | всего | в том числе централизованное |  |
| 1 | Прудковское сельское поселение | 74 | 40356 | 810 | 28479 | 26000 | 14500 | 3200 | 3200 | 41700 | 32209 | 25100 | 21730 | 68835 |

Прогноз роста численности населения в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области в 2010-2015 годах (чел.)

Табл.2.

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. факт. | 2011 г. прогноз | 2012 г. прогноз | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз |
| 1. | Прудковское сельское поселение | 2843 | 2795 | 2770 | 2747 | 2727 | 2709 |

Прогноз жилищного строительства жилья по муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области на период 2010 – 2015 годах

Табл.3

| № п/п | Наименование административных образований | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. факт. | 2011 г. план | 2012 г. прогноз | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Прудковское сельское поселение | м2 | 900 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 300 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вновь вводимого в 2010 – 2015 годах жилья  в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области

Табл.4

| № п/п | Наименование территорий застройки жилья | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Водопроводные сети (км) | Канализационные сети (км) |
| 1. | Прудковское сельское поселение | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения

По муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области в 2011-2015 годах

Табл.5

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда, м2 | Кол-во жителей, чел. | Уровень обеспеч. жильем, м2/чел. | Общая площадь жилфонда, м2 | Кол-во жителей, чел. | Уровень обеспеч. жильем, м2/чел. | Общая площадь жилфонда, м2 | Кол-во жителей, чел. | Уровень обеспеч. жильем, м2/чел. |
| 1. | Прудковское сельское поселение | 68835 | 2795 | 24,63 | 68153 | 2747 | 24.81 | 69045 | 2709 | 25.49 |

1.3. Электроснабжение

Муниципальное образование Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области  в настоящее время снабжаются электроэнергией по линиям электропередачи 35 кВ от подстанции 110/35/10 кВ. Все населенные пункты обеспечены централизованным электроснабжением.

Распределение электроэнергии в сельском поселении производится от подстанций 35/10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка по муниципальному образованию Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области на текущий момент составляет  около 5,8 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 3,9 МВт.

По состоянию на начало 2011 года удельная максимальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области составляет 0,63 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и  электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели максимальной мощности электропотребления по всем поселениям района приняты:

на период:  2012-2014 годы  - 0,65 кВт/чел;

2015  – 2017 годы  - 0,70 кВт/чел;

2018  – 2020 годы  - 0,75 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселении 2020 году на жилищно-коммунальные и социальные нужды составит около 6,2 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные и социальные нужды в общем объеме электропотребления составит свыше 50%, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 35/10 кВ достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

По состоянию на 01.01.2011г. функционирует 60 осветительных приборов уличного освещения.

Общая протяженность освещенных частей улиц составляет 4,75 км.

Состояние системы электроснабжения оценивается как удовлетворительное.

  - 1.4. Теплоснабжение

  - В муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области функционируют два предприятия производящие централизованно тепловую энергию – Рославльский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и МУУП «Прудковский ЖЭУ», которые обслуживают население и социальную сферу. Нецентрализованно  объекты социальной сферы отапливаются от приобъектных или встроенных котельных, жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива являются пригодный газ, а где нет газоснабжения  - торфобрикетами, дровами и углем.

На территории поселения функционирует 3 котельные, в том числе 3 муниципальные. Наружные тепловые сети отопления и горячего водоснабжения от  котельной № 3 в д. Бояды находятся на балансе и в эксплуатации РФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении (по всем видам собственности) составляет 3,4 км., в том числе 3,4 км. – протяженность сетей, являющихся муниципальной собственностью.  Техническое состояние котельных оценивается как удовлетворительное. Котельная (в д. Плоское) нуждается в ремонте, необходим ремонт котла, установка дренажного насоса, ремонт вспомогательного оборудования, ремонт, замена и установка отсутствующего газового оборудования, замена изоляции на отдельных участках тепловых сетей.

Для энергосбережения заменить теплотрассу по д. Плоское с отводом на баню, поставить котлы в здании ДК, ЖКХ и бани. Заменить внутридомовые тепловые сети в д. 33, 34, 35.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла. Основными видами топлива для них являются природный газ, торфобрикет, уголь и дрова.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет более 70%, износ теплотехнического оборудования  в среднем 70%. Потери тепловой энергии в сетях составляют свыше 11,3.

Расчет потребности тепла для жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом дополнительных объемов тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах застройки.

1.5. Газоснабжение

За последние годы в связи с отсутствием достаточного финансирования остаются низкими темпы работ по газификации населенных пунктов муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского Смоленской области, а в связи с этим сдерживаются работы по газификации жилищного фонда, переводу котельных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов на газовое топливо. Уровень газификации муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области составляет не более 82,6 (табл. 6), из 11 населенных пунктов Починковского района газифицировано 7 населенных пунктов: - в населенных пунктах с численностью населения свыше 500 человек  из 3 газифицировано 3 ед.;  - в населенных пунктах с численностью населения от 400 до  500 человек  из 0 газифицировано 0 ед.; - в населенных пунктах с численностью населения от 300 до 400 человек  из 0 газифицировано 0 ед.; - в населенных пунктах с численностью населения от 200 до 300 человек  из 1 газифицировано 1 ед.; - в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 человек  из 1 газифицировано 1 ед.; - в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек  из 11 газифицировано 7 ед..

Уровень газификации населенных пунктов по муниципальному образованию Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

Табл.6

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Уровень газификации населенных пунктов по численности населения, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | числен св. 500 чел | числен св. 400 чел | числен св. 300 чел | числен св. 200 чел | числен св. 100 чел | числен до 100 чел |
|  |  | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано |
| Прудковское сельское поселение | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |

Протяженность уличной сети газоснабжения составляет на территории Прудковского сельского поселения 25,6км. Количество не газифицированных населенных пунктов 4.

Состояние системы газоснабжения оценивается как не удовлетворительное.

В рамках развития системы газоснабжения необходимо выполнение работ по газификации д. Молуки, д. Пивовка, в д. Плоское и д. Дивинка.

Проведение целенаправленной политики в сфере газификации определяет необходимость решения проблемы программно-целевым методом по следующим обстоятельствам:

- комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность газификации муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

-  эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический эффект.

1.6.  Водоснабжение.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. По состоянию на 01.01.2011 года в систему централизованного водоснабжения по муниципальному образованию Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области входит 9 артезианских скважин, 16,797км водопроводных сетей, 14,25кмподлежат реконструкции 8 населенных пунктов из 11, т. е. 82% имеют централизованное водоснабжение. Очистка воды не производится. На территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области объекты водоснабжения обслуживаются     специализированными организациями коммунального комплекса, которые обслуживают 2843 жителей и социальную сферу на территории поселения. Кроме того, на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области 1 колодец. Состояние системы водоснабжения оценивается как неудовлетворительное.

Система водоснабжения поселений муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области характеризуется высокой степенью износа. Требуется прокладка нового водопровода в д. Пивовка трубы диаметром 75мм - 265м водопровода, от артскважены  до дома 3. Ремонт водонапорных башен д. Пивовка, д. Проверженка. В д. Проверженка установить 3 колонки, поменять 85м водопровода, трубой диаметром 75мм. В д. Плоское поменять водопровод от колодца до дома 15, проложить трубу диаметром 75мм - 115м. водопровода, проложить трубу диаметром 50мм - 430м водопровода от старого поселка до д. Плоское, заменить 5 колонок. По д. Прудки: ул. Озерная 350м. водопровода врезки в дома и установка колодцев; ул. Ворошиловка проложить 200м водопровода трубами диаметром 50мм.

Ремонт артскважины, которая находится в д. Прудки. Промывка артскважины школы-интерната д. Прудки.

Объекты систем водоснабжения строились в основном хозяйственным способом из материалов несоответствующие современным требованиям. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения  и социальной сферы качественной питьевой.

1.7.  Водоотведение

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем организаций коммунального комплекса.

Действующая система водоотведения в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского райна Смоленской области состоит:

- по Прудковскому сельскому поселению: 1) д. Бояды из канализационных сетей протяженностью 4,2 км, д. Плоское из канализационных сетей протяженностью 5,0 км, 3) д. Прудки из канализационных сетей протяженностью 1,4 км. В настоящее время системы водоотведения по поселению имеют ряд недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению и социальной сфере по отводу сточных вод. Одним из недостатков высокая степень износа практически 100 %.

Основные технические проблемы сетей и сооружений на них:

- основная проблема - это отсутствие в основном существующих системах водоотведения очистных сооружений, а в которых они есть технологическое оборудование очистные сооружения канализации морально устарело и требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии. Действующие  очистные сооружения на сегодняшний день не отвечают современным требованиям СанПин и экологическим требованиям. Очистные сооружения проектировались и строились без учета ужесточения требований по составу сбрасываемых очищенных сточных вод в поверхностный водоем, поэтому на данный момент не существует эффективной очистки сточных вод от некоторых загрязняющих веществ: фосфаты, сульфаты, железо, нитраты, нитриты. Одна из насущных проблем очистных сооружений канализации – обезвоживание избыточного активного ила. Необходимо строительство новых иловых карт и нового илохранилища, либо изменение технологии обезвоживания, которое приведет к ликвидации существующих иловых полей под новое строительство Необходимо проектирование и строительство дополнительных «ступеней» очистки;

- средний процент износа самотечных сетей канализации составляет 95%, большинство смотровых колодцев выполнено из кирпича, что  значительно увеличивает инфильтрацию грунтовых, ливневых вод и, как следствие, дополнительный приток сточных вод на очистку;

- большая часть сетей выполнена из асбестоцементных и бетонных труб, подверженных газовой коррозии;

- большинство насосных станций находятся в технически неудовлетворительном состоянии: необходима замена технологического и электромеханического оборудования  на  современное, менее энергоемкое и работающее в автоматическом режиме.

### Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды по муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области

Табл.7

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2018 г. | на 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1. | Прудковское сельское поселение | 2843 | 0,65 | 1847,95 | 2747 | 0,7 | 1922,90 | 2709 | 0,75 | 2031,75 |

### Характеристика действующей системы водоснабжения  в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области

Табл. 8.

| № п/п | Наименование административных образований | Станции 1 подъема, ед. | Количество населенных пунктов централизованным водоснабжением, ед. | Водопроводные сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует реконструкции | всего населенных пунктов | Имеют централизован. водоснабжение | Наличие | Требует реконструкции |
| 1. | Прудковское сельское поселение | 9 | 8 | 11 | 8 | 16,797 | 14,25 |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание надежной системы коммунального обеспечения населения и социальной сферы, проживающегося в населенных пунктах муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы в населённых пунктах поселения;

- повышение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения  и социальной сферы района;

- расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению поселения;

- улучшение экологического состояния на территории поселения;

- снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования;

3. Срок реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2012 – 2020 годах.

4. Система программных мероприятий

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений и социальной сферы, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению в поселениях и в социальной сферы (приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2012-2020 годы). По данной программе предусматривается решение следующих задач:

1. По электроснабжению. Строительство линий электропередач ЛЭП-0,4 кв. на вводимое жилье и  объектов социальной сферы в поселения в районах новой застройки жилья в сельском поселении района. Кроме того, предусматривается в поселениях района реконструкция ЛЭП-0,4 кв. – 35,6 км.

Предусматривается замену электропроводки и замену ламп накаливания на энергосберегающие. Продолжить и завершить дальнейшую реконструкцию в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 человек.

2. По теплоснабжению. Строительство тепловых сетей под вновь вводимое жилье Замена ветхих тепловых сетей протяженностью  . Замена систем отопления и оборудования с заменой нагревательных котлов, установка приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения Перевод отопления на дешевое топливо – природный газ. Строительство блочно-модульных котельных.

3. По газоснабжению. Подготовка проектно-сметных документаций газопроводов высокого и низкого давления и строительство газопроводов высокого и низкого давления протяженностью. Программой предусматривается газифицировать 4 населенных пункта. Дальнейшее подключение квартир жилищного фонда и социальной сферы к системе газификации.

4. По водоснабжению. Задачу высокой надежности водоснабжения поселений района предполагается решить путем реализации мероприятий: по строительству водопроводных сетей протяженностью; - замена ветхих водопроводных сетей протяженностью; - ремонт 7 водонапорных башен.

5. По водоотведению и очистки сточных вод. Данной Программой предусмотрен строительство канализационных сетей замена ветхих канализационных сетей. За период 2011-2015 годы заменить внутренние системы канализации и оборудования в школьных дошкольных учреждениях. Предусмотрено строительство и реконструкция канализационных насосных станций и очистных сооружений в 10 населенных пунктах.

5. Ресурсное обеспечение Программы

(объемы и источники финансирования)

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком– Администрацией муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области координатором программы- Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 30838,0 тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение – 100,0 тыс. руб.;

- теплоснабжение  – 8425,0,0 тыс. руб.;

- газификация -    3800,0 тыс. руб.;

- водоснабжение – 2710,0 тыс.  руб.;

- водоотведение – 15688,0 тыс. руб.;

- сбор и утилизация ТБО –115,0 тыс. руб.

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- бюджетные средства

- внебюджетные средства (инвестиции)

Источники финансирования по обеспечению выполнения мероприятий Программы в разрезе ресурсноснабжающих услуг по муниципальному образованию Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области

табл. 16

| Источники финансирования Программы | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | электро- снабжение | тепло- снабжение | газо- снабжение | водо- снабжение | водо отведение | сбор и утилизация ТБО |
| Федеральный бюджет | 15311,5 | 0,0 | 4212,50 | 1900,0 | 1355,0 | 7844,0 | 0,0 |
| I этап | 1725,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 |
| II этап | 5735,0 | 0,0 | 775,0 | 500,0 | 690,0 | 3770,0 | 0,0 |
| III этап | 7851,5 | 0,0 | 2287,5 | 1400,0 | 90,0 | 4074,0 | 0.0 |
| Областной бюджет | 13672,8 | 0,0 | 3791,25 | 1710,0 | 1137,5 | 7034,0 | 0,0 |
| I этап | 1530,5 | 0,0 | 1035,0 | 0,0 | 495,5 | 0,0 | 0,0 |
| II этап | 5141,5 | 0,0 | 697,5 | 450,0 | 621,0 | 3373,0 | 0,0 |
| III этап | 7060,75 | 0,0 | 2058,75 | 1260,0 | 81,0 | 3661,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет | 1613,8 | 0,0 | 421,25 | 190,0 | 167,5 | 795,0 | 40,0 |
| I этап | 172,5 | 0,0 | 115 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 |
| II этап | 573,5 | 0,0 | 77,5 | 50,0 | 69,0 | 377,0 | 0,0 |
| III этап | 825,15 | 0,0 | 228,75 | 140,0 | 9,0 | 407,4 | 40,0 |
| Внебюджетные средства | 240,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 15,00 | 75,0 |
| I этап | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| II этап | 132,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 75,0 |
| III этап | 57,5 | 50,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
| Всего по Программе | 30838,0 | 100,0 | 8425,0 | 3800,0 | 2710,0 | 15688,0 | 115,0 |
| I этап | 3450,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| II этап | 11635,0 | 50,0 | 1550,0 | 1000,0 |  |  | 75,0 |
| III этап | 15753,0 | 50,0 | 4575,0 | 2800,0 |  |  | 40,0 |

В процессе реализации Программы объемы и источники финансовых средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться муниципальным координатором Программы.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальный координатор  Программы – Администрация  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области координирует деятельность учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы.

Участники Подпрограмм при необходимости передают полномочия на исполнение мероприятий Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств внебюджетных источников, производится в порядке, устанавливаемом муниципальным координатором Программы.

7. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселений и социальной сферы в районе;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселений района и социальной сферы;

- улучшить экологическую ситуацию на территории района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.

____________________

Приложение к программе комплексного развития

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования Прудковского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

Мероприятия к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2012 - 2020 годы

| 1. Электроснабжение |
| --- |
| № п/п | Наименование административных образований и мероприятий | Вводимая мощность | Протяженность сети | Прогнозная удельная стоимость строительства, реконструкции, тыс. руб. | Прогноз затрат всего, тыс. руб. | в том числе по этапам, тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2012-2014 г. | 2015-2017 г. | 2018-2020 г. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды |
| 1. | Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство линий электропередач 0,4 кВт | 0,0 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области: | х | 0,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Теплоснабжение |
| № п/п | Наименование административных образований и мероприятий | Вводимая мощность | Протяженность сети | Прогнозная удельная стоимость строительства, реконструкции, тыс. руб. | Прогноз затрат всего, тыс. руб. | в том числе по этапам, тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012-2013 г. | 2014-2015 г. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды |
| 1. | Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт котельной в д. Плоское, замена котловых насосов |  |  | 1000,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 750,0 | 675,0 | 75,0 | 0,0 |
| 1.2 | Замена подвальной разводки сетей теплоснабжения в д. Плоское, дома № 33,34,35 |  | 1,5 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 750,0 | 675,0 | 75,0 | 0,0 |
| 1.3 | Врезки сетей теплоснабжения в д. Плоское, дома № 33,34 |  | 0,7 | 500,0 | 800,0 | 800,0 |  |  | 400,0 | 360,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.4 | Замена сетей теплоснабжения в д. Плоское с отводом на баню и установкой котлов в зданиях ДК, ЖКХ и бани |  | 3,0 | 3500,0 | 4500,0 |  |  | 4500,0 | 2250,0 | 2025,0 | 225,0 | 0,0 |
| 1.5 | Строительство тепловых сетей |  | 0,1 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 50,0 | 75,0 | 62,50 | 56,25 | 6,25 | 0,0 |
|  | Итого по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области: | х | 5,3 | 6125,0 | 8425,0 | 2300,0 | 1550,0 | 4575,0 | 4212,50 | 3791,25 | 421,25 | 0,0 |
| 3. Газоснабжение |
| № п/п | Наименование административных образований и мероприятий | Вводимая мощность | Протяженность сети | Прогнозная удельная стоимость строительства, реконструкции, тыс. руб. | Прогноз затрат всего, тыс. руб. | в том числе по этапам, тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012-2013 г. | 2014-2015 г. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды |
| 1. | Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газификация д. Молуки |  | 0,5 | 1500,0 | 1800,0 |  |  | 1800,0 | 900,0 | 810,0 | 90,0 | 0,0 |
| 1.2 | Газоснабжение жилых домов в д. Плоское (старый поселок) |  | 0,7 | 1800,0 | 2000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 900,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Итого по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области: | х | 1,2 | 3300,0 | 3800,0 | 0,0 | 1000,0 | 2800,0 | 1900,0 | 1710,0 | 190,0 | 0,0 |
| 4. Водоснабжение |
| № п/п | Наименование административных образований и мероприятий | Вводимая мощность | Протяженность сети | Прогнозная удельная стоимость строительства, реконструкции, тыс. руб. | Прогноз затрат всего, тыс. руб. | в том числе по этапам, тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012-2013 г. | 2014-2015 г. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды |
| 1. | Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и промывка артскважин и водонапорных башен в д. Прудки, д. Плоское, д. Проверженка |  |  | 500,0 | 700,0 | 700,0 |  |  | 350,0 | 315,0 | 35,0 | 0,0 |
| 1.2 | Прокладка сетей водопровода в д. Пивовка |  | 0,3 | 300,0 | 350,0 |  | 350,0 |  | 175,0 | 157,5 | 17,5 | 0,0 |
| 1.3 | Замена участка сетей водопровода в д. Проверженка |  | ОД | 125,0 | 125,0 | 125,0 |  |  | 62,5 | 56,25 | 6,25 | 0,0 |
| 1.4 | Прокладка сетей водопровода в д. Плоское от колодца к домам № 1,5 |  | ОД | 125,0 | 125,0 | 125,0 |  |  | 62,5 | 56,25 | 6,25 | 0,0 |
| 1.5 | Прокладка сетей водопровода от старого поселка до д. Плоское |  | 0,4 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 |  | 225,0 | 202,5 | 22,5 | 0,0 |
| 1.6 | Замена сетей водопровода в д. Прудки, ул. Озерная |  | 0,4 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 200,0 | 180,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.7 | Прокладка сетей водопровода в д. Прудки, ул. Ворошиловка |  | 0,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.8 | Строительство водопроводных сетей |  | 0,4 | 360,0 | 360,0 |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Итого по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области: | х | 1,9 | 2460,0 | 2710,0 | 1150,0 | 1380,0 | 180,0 | 1355,0 | 1137,5 | 167,5 | 50,0 |
| 5. Водоотведение |
| № п/п | Наименование административных образований и мероприятий | Вводимая мощность | Протяженность сети | Прогнозная удельная стоимость строительства, реконструкции, тыс. руб. | Прогноз затрат всего, тыс. руб. | в том числе по этапам, тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012-2013 г. | 2014-2015 г. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды |
| 1. | Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство канализационных сетей |  | 0,1 | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 40,0 | 48,0 | 44,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2 | Реконструкция сетей канализации в д. Плоское и установка очистительных сооружений | 200 куб.м. в час | 3,0 | 8000,0 | 10000,0 |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.3 | Реконструкция сетей канализации в д. Пивовка и установка очистительных сооружений | 200 куб.м. в час | 1,5 | 4000,0 | 5000,0 |  | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1.4 | Реконструкция сетей водоотведения в д. Прудки по ул. Молодежная | 200 куб.м. в час | 0,0 | 300,0 | 600,0 |  |  | 600,0 | 300,0 | 270,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Итого по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области: | х | 4,6 | 12388,0 | 15688,0 | 0,0 | 7540,0 | 8148,0 | 7844,0 | 7034,0 | 795,0 | 15,0 |
| 6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, утилизация и захоронение твердых отходов |
| № п/п | Наименование административных образований и мероприятий | Вводимая мощность | Протяженность сети | Прогнозная удельная стоимость строительства, реконструкции, тыс. руб. | Прогноз затрат всего, тыс. руб. | в том числе по этапам, тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012-2013 г. | 2014-2015 г. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды |
| 1. | Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО | 20,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.2 | Установка площадок для сбора ТБО | 5,0 |  | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
|  | Итого по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области: | х |  | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 75,0 |
| 1. | Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | электроснабжение | х | 0,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | теплоснабжение | х | 5,3 | 6125,0 | 8425,0 | 2300,0 | 1550,0 | 4575,0 | 4212,5 | 3791,25 | 421,25 | 0,0 |
| 1.3 | газоснабжение | х | 1,2 | 3300,0 | 3800,0 | 0,0 | 1000,0 | 2800,0 | 1900,0 | 1710,0 | 190,0 | 0,0 |
| 1.4 | водоснабжение | х | 1,9 | 2460,0 | 2710,0 | 1150,0 | 1380,0 | 180,0 | 1355,0 | 1137,5 | 167,5 | 50,0 |
| 1.5 | водоотведение | х | 4,6 | 12388,0 | 15688,0 | 0,0 | 7540,0 | 8148,0 | 7844,0 | 7034,0 | 795,0 | 15,0 |
| 1.6 | ТБО | х | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 75,0 |
|  | Итого по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области: | х | 13,2 | 24488,0 | 30838,0 | 3450,0 | 11635,0 | 15753,0 | 15311,5 | 13672,75 | 1613,75 | 240,0 |